Protokoll

Datum: 21.06.2016, 14:20 – 17:15
Autor: Luisa Schuhmacher
### Teilnehmer:
Antonia Pütz
Benedikt Schmeitz
Marcel Käufler
Simon Weber
Luisa Schuhmacher

### Geplante Themen
- Einrichten der Entwicklungsumgebung
- Einarbeitung in die Aufgabenstellung
- Erste Aufgabenverteilung

Einrichtung der Entwicklungsumgebung
Erstellen des Repository, herumprobieren (committen, pushen, pullen einer Dummy Datei)
Einrichten von git, Gradle und Eclipse Mars auf den PCs
Projekt erstellt, in git gepusht und bei allen in Eclipse eingebunden

Einarbeitung in die Aufgabenstellung
Lesen/Verstehen der Aufgabenstellung, Unterteilung der Aufgabe in Teilaufgaben:
Brainstorming:
Teilaufgaben (ganz grob: GUI, Logik)
User Stories: Katalogauswahl, Editor, Executor. Siehe brainstorming.txt
Aufgabenverteilung
Antonia: Grundgerüst GUI
Marcel: Katalogauswahl (Dateiformat Tests/Klassen, Laden der Kataloge)
Benedikt, Simon: Logik des Editors (CRC-Karten, Pseudo-Code erstellen)
Luisa: Logik des „Executors“ zur Ausführung von Tests und Code (unter Verwendung der Bibliothek)